1. **ГУМАНИТАРНЫЙ ПРОЕКТ** «Организация «Сада Мечты» путем кластерного подхода».

2. Место реализации проекта:

2.1. Наименование района: Оршанский

2.2. Населенный пункт: г.п.Болбасово

2.3. Численность жителей населенного пункта: 3600

3. Срок реализации проекта: 1 год.

4. Сведения об инициаторах:

руководитель Казанцева Валентина Ивановна, директор государственного учреждения образования «Средняя школа № 22 г.п. Болбасово имени С.И. Грицевца»

 контактный телефон: + 375 216 23 74 99

 school22@goroo-orsha.by

5. Цель проекта: кластерный принцип в организации сада предполагает создание на одной территории целого ряда структур, близких по технологии и назначению.

6. Задачи проекта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель, единиц измерения | Значение показателя |
| 1 | Ограждение территории сада – забор из металлоштакетника (разноцветный) – 320 м/п с установлением опор из профильной трубы | Защита территории, эстетическое оформление |
| 2 | Санитарная обрезка старых плодовых деревьев | Омоложение сада, сохранение сортового разнообразия |
| 3 | Проведение работ по оформлению газона, дорожек | Эстетическое оформление |
| 4 | Оформление зоны отдыха | Реакреация для людей с ослабленным здоровьем – пожилых, инвалидов |
| 5 | Оформление «зеленого класса» | Проведение школьных занятий на природе |
| 6 | Создание центра по «зеленому строительству» –выращивание и реализация сеянцев и саженцев для «Зеленого строительства» | Пропаганда экологических взглядов среди школьников и населения поселка; бизнес-компания учащихся |
| 7 | Создание интерактивного информационного ресурса «Зеленый мир» на базе школы | Повышение экологической грамотности учащихся и населения г.п.Болбасово; получение знаний и навыков по уходу за плодовым садом |

7. Описание проекта:

На территории государственного учреждения образования «Средняя школа № 22 г.п. Болбасово имени С.И. Грицевца» расположен старый плодовый сад (заложенный в 1970 году). Площадь сада составляет 0,6 га. Благодаря работе агронаправления школы в 2021-2022 гг. в саду были высажены следующие растения: смородина, груши, сливы, черешни, виноград, голубика садовая. Площадь сада позволяет значительно расширить ассортимент плодово-ягодных насаждений, внести элементы декоративно-цветочного оформления, благоустроить зоны отдыха, «зеленый класс» для учащихся. Необходимо проведение работ по обновлению старых деревьев с помощью санитарной обрезки и по выравниванию поверхности земли с оформлением «дикого» газона. Требуется ограждение сада по периметру, установка входной калитки, организация дорожек. В г.п.Болбасово есть запрос на обучение.

Таким образом принципы агротехники будут изучаться в различных зонах – зона плодовых деревьев, зона плодовых кустарников, зона голубики и т. д., реакреационные структуры будут включать участок затенения под кронами деревьев, участок цветочных клумб, участок эфирных растений и др. Изучение учебного материала на занятиях возможно будет на обширном материале разных структур сада.

8. Общий объем финансирования (в долларах США):

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общая стоимость проекта, в том числе:
 | 12000 BYN/4800$ |
| * 1. Денежные средства населения (самовложение)
 | 300 BYN/120$ |
| * 1. Денежные средства юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций (спонсорская помощь)
 | 700 BYN/280$ – ГУО «Средняя школа № 22 г.п. Болбасово имени С.И.Грицевца»; 200 BYN/80$ – ГУО «СШ № 16 г.Орша»,200 BYN/80$ – ГУО «Устенская средняя школа Оршанского района имени З.И. Барковского»,100 BYN/40$ – ИП Пензина Н.В. |
| * 1. Неденежный вклад населения (трудовое участие, материалы и др.)
 | Червинский Н.В. - начальник аэродромно-технического комплекса «Орша» – обеспечение транспортным средством для доставки материалов из г.Орша в г.п.Болбасово;Болбасовское лесничество – установка столбов для забора;Бараньское ОМ Оршанского РУВД, Оршанская районная организация ОО «БРСМ», учащиеся, родители и коллектив ГУО «СШ № 22 г.п.Болбасово имени С.И.Грицевца»; служащие 2-го радиотехнического центра войсковой части 39872 – участие в выполнении работ (установка металлоштакетника);филиал «Оршанское дорожное ремонтно-строительное управление № 181» - техника для выравнивания поверхности земли для устройства «дикого газона»; Клименкова Е.С. – посадочный материал для «дикого газона»;Дом Культуры г.п.Болбасово – санитарная обрезка плодовых деревьев;ГУ «Оршанский районный учебно-методический кабинет» Оршанского райисполкома, Оршанская районная организация общественного объединения «Белорусский союз женщин» – посадка плодово-ягодных кустарников;Кузьмина М.Д., житель г.п.Болбасово –саженцы плодово-ягодных кустарников;Полевцов О.М., житель г.п.Болбасово – изготовление входной калитки из профильной трубы;организация ветеранов педагогического труда г.п.Болбасово, ассоциация помощи детям-инвалидам, молодым инвалидам г. Барани, совета ветеранов первичной ветеранской организации г.п. Болбасово – оформление декоративно-цветочной зоны;Оршанская городская и районная инспекция природных ресурсов и охраны окружающей среды, ГУО «Оршанский районный эколого-биологический центр детей и молодежи», «Оршанский районный центр физической культуры, туризма и краеведения детей и молодежи», ассоциация помощи детям-инвалидам, молодым инвалидам г. Барани – организация маршрутов экотуризма и здоровья на территории сада;ОАО «Оршанский авиаремонтный завод» – изготовление и установка памятной таблички на камень в саду. |